CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM & THỊ TRƯỜNG

FITNIT CHALLENGE

Đánh giá độ hoàn thiện · Định vị · Lộ trình 90 ngày · Tài chính · Rủi ro

Vai trò: Business Analyst kiêm Marketing Project Manager

Ngày 14/06/2026  ·  Đối chiếu trực tiếp codebase (109 commit) + nghiên cứu thị trường

# Mục lục

# 0. Tóm tắt điều hành

Fitnit Challenge không phải dự án dang dở — về mặt kỹ thuật nó gần như đã xong (engineering ~88%). Lõi khoa học dinh dưỡng và thể lực vững, có trích nguồn chuẩn. Nút thắt thật không nằm ở code mà ở hai chỗ: (1) chưa deploy lên server thật, (2) chưa có một khách hàng nào — tức toàn bộ giả thuyết thị trường chưa được kiểm chứng.

Độ sẵn sàng MỞ BÁN (có trọng số): ~62%. Trong đó Build 88% · Khoa học 85% · Hạ tầng đã-LIVE 70% · Go-to-market 25%.

Phán quyết thẳng:

- Ngừng thêm tính năng. Code đã thừa đủ để bán.

- Việc duy nhất đáng làm trong 2 tuần tới: đưa lên mạng + lấy 10 người dùng thật trả tiền (kể cả chuyển khoản tay).

- Mục tiêu 100 triệu / 90 ngày từ B2C là phi thực tế với một người, khởi đầu nguội. Nên reframe: 90 ngày để validate công thức (CAC, conversion, churn) + 50–150 người trả tiền + 2–3 gym pilot. 100 triệu là mục tiêu 6 tháng, đường đến đó chủ yếu là B2B.

# 1. Phạm vi & chức năng hiện có

## 1.1 Kiến trúc (đã xác minh trên code)

| Lớp | Công nghệ | Quy mô thật | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite + TS | 51 component · ~19.3k LOC | Hoàn chỉnh |
| Backend | Spring Boot 3 / Java 17 | 48 controller · 38 entity · ~38.9k LOC | Hoàn chỉnh |
| AI Service | Python + FastAPI | 28 file · ~6.5k LOC | Hoàn chỉnh |
| Pose Service | FastAPI + MediaPipe | service riêng · HMAC-signed | Hoàn chỉnh |
| Database | PostgreSQL + Flyway | 10 migration (V1–V10) | Versioned |
| LLM | Groq multi-provider | 7 model fallback chain | Chống lock-in |

## 1.2 Tính năng lõi tạo giá trị

- AI thực đơn theo ngân sách Việt (chế độ chuẩn + Hybrid Smart Meal: AI chọn dish_id, Java giải nguyên liệu/gram/macro/chi phí từ công thức thật → không bịa món).

- AI giáo án tập cá nhân hóa (template tuần → Java bung lịch, tính calo MET, tăng tiến block 4 tuần, sinh tuần kế không gọi lại AI).

- Phân tích ảnh món ăn (Llama Vision nhận diện món Việt).

- Chấm tư thế real-time (MediaPipe 33 landmark, đếm rep, chấm form, HMAC chống gian lận điểm).

- AI Coach chat + Log dinh dưỡng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

- Gamification: Challenges + Leaderboard + Rewards. Hệ thống credit/gói AI + VNPay + promo code.

- Vận hành: Forgot/Reset password, Google OAuth, Sentry, Plausible funnel, DB backup S3, Privacy/Terms.

Phán quyết kỹ thuật: Code đã ổn để bán. Đây là sản phẩm trưởng thành, không phải MVP thô. Vấn đề còn lại là vận hành & thương mại, không phải xây dựng.

# 2. Đánh giá khoa học chuyên môn

Đây là phần nhiều startup fitness làm ẩu. Fitnit làm đúng chuẩn — đã xác minh trong ai-service/app/core/analyzer.py và các resolver an toàn.

| Hạng mục | Công thức / chuẩn dùng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| BMR | Mifflin-St Jeor + Katch-McArdle (khi có %mỡ) | Chuẩn vàng |
| TDEE | Hệ số PAL 1.2–1.9 theo WHO/FAO 2001 | Chuẩn |
| Điều chỉnh calo | Giảm −500 (≈0.45kg/tuần); tăng +300 lean bulk — NSCA/ACSM/ISSN | Bằng chứng tốt |
| Calo buổi tập | Tính theo MET | Chuẩn ngành |
| Phân vai Hybrid | AI phán đoán / Java giữ phần có đáp án đúng | Giảm rủi ro ảo giác LLM |

## 2.1 Chắn an toàn y tế (rủi ro pháp lý cao nhất — đã vá)

- Workout: Java pre-filter bài tập theo catalog y tế; workout_planner.py bắt buộc allowed_exercises; FE có riskTier + requiresMedicalClearance + disclaimer.

- Nutrition: NutritionSafetyResolver parse tiền sử bệnh → avoid keywords (dị ứng) + diet rules (9 bệnh nền); Java hard-filter catalog TRƯỚC khi gửi Groq; response trả medicalDisclaimer.

- Có unit test thật (12 test) — đã bắt bug bỏ dấu tiếng Việt không tách 'đ' → 'tiểu đường'/'đậu phộng' bị lọt → đã vá.

Phán quyết khoa học: ~85%. Đủ vững để vận hành an toàn với disclaimer. KHÔNG tuyên bố y khoa. Khoảng trống còn lại là uy tín được chứng thực (chuyên gia + kết quả thật), không phải sai công thức.

# 3. Hạ tầng & vận hành

## 3.1 Đã có sẵn (Infrastructure-as-Code)

- docker-compose.prod.yml (5 service, nginx same-origin) + docker-compose.caddy.yml (TLS tự động).

- ECS Fargate IaC: taskdef 4 service + IAM policy + register-all.sh + tài liệu kiến trúc AWS.

- .env.prod.example đầy đủ; service db-backup (pg_dump → S3 hằng đêm, đã test); healthcheck đã vá.

## 3.2 Khoảng trống để LIVE (không phải code)

| Việc | Thời gian | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Mua VPS ≥4GB RAM | 1 giờ | ~$12–20/tháng |
| Domain + trỏ DNS | 1 giờ | ~200–300k/năm |
| Bật TLS (Caddy/Cloudflare) | 30 phút | Miễn phí |
| Gmail App Password (SMTP) | 15 phút | Miễn phí |
| VNPay merchant (nộp hồ sơ) | duyệt 3–7 ngày | — |
| Sentry + Plausible + UptimeRobot | 45 phút | Miễn phí tier |
| Test e2e production | 2 giờ | — |

Phán quyết hạ tầng: ~70%. 'Deployable' nhưng chưa 'deployed'. Cần ~1 ngày thao tác + tiền lẻ để lên sóng. Lựa chọn nhanh nhất: 1 VPS chạy docker compose (ECS để dành khi scale).

# 4. Nghiên cứu thị trường

## 4.1 Quy mô & xu hướng

Thị trường app fitness/health VN đang tăng mạnh (nhiều nguồn báo CAGR 2 chữ số; đô thị hóa + smartphone + thanh toán số + ý thức sức khỏe). Nhưng willingness-to-pay thấp: ARPU subscription toàn cầu $3–9/tháng; nhóm Health & Fitness median 14-day ARPU chỉ ~$0.44. VN còn thấp hơn → freemium rò rỉ cao, conversion free→paid là trận đánh chính.

## 4.2 Bản đồ cạnh tranh

| Đối thủ | Mô hình | Hàm ý cho Fitnit |
| --- | --- | --- |
| LEEP.app (CMG Asia) | Gym-network + PT marketplace, 130+ club | Khác niche. Gym là khách B2B của Fitnit, không đối đầu trực diện |
| MacroFactor | $6–12/tháng macro tracking | Đắt + tiếng Anh + món Tây → Fitnit thắng ở món Việt + ngân sách VND |
| Eat This Much | $12/tháng auto meal plan | Fitnit rẻ hơn 3x + bản địa hóa |
| MyFitnessPal | Freemium tracker | Là tracker, không planner — Fitnit chủ động lập kế hoạch |

## 4.3 Khác biệt hóa & hào (moat)

USP: "AI lập thực đơn + giáo án theo NGÂN SÁCH và MÓN VIỆT, có chắn an toàn bệnh nền, gắn challenge cộng đồng" — không đối thủ nào ở VN gộp đủ 4 yếu tố này.

- Dữ liệu adherence tích lũy — log gắn plan_id → plan tốt dần theo từng user (ưu tiên kỹ thuật #1).

- Cộng đồng challenge + leaderboard — network effect.

- Catalog món Việt + công thức thật theo vùng/giá — tài sản dữ liệu khó sao chép nhanh.

- Thương hiệu 'an toàn & bản địa' — chắn bệnh nền làm đúng.

Giả thuyết PMF: CHƯA kiểm chứng (0 người dùng). Sản phẩm khớp nhu cầu có thật, thị trường đang lớn, niche chưa ai chiếm. Nhưng willingness-to-pay là ẩn số sống còn, chỉ trả lời được bằng 10–50 khách thật.

# 5. Thẻ điểm độ hoàn thiện

| Chiều | Trọng số | Điểm | Đóng góp |
| --- | --- | --- | --- |
| Build (kỹ thuật/sản phẩm) | 35% | 88% | 30.8 |
| Khoa học chuyên môn | 10% | 85% | 8.5 |
| Hạ tầng (đã LIVE) | 20% | 70% | 14.0 |
| Go-to-market / Kinh doanh | 35% | 25% | 8.75 |
| TỔNG — sẵn sàng MỞ BÁN | 100% | ~62% | — |

Nếu chỉ tính 'phần mềm đã xây xong chưa' → ~88%. Nếu tính 'đã sẵn sàng để người lạ trả tiền chưa' → ~62%. Khoảng cách 26 điểm đó toàn bộ là việc vận hành + bán hàng, làm được trong 2–3 tuần mà gần như không cần code thêm.

# 6. Chiến lược & lộ trình phát triển

Nguyên tắc xuyên suốt: Đóng băng tính năng. Mỗi giai đoạn có 1 câu hỏi cần trả lời, không phải 1 danh sách việc.

## Giai đoạn 0 — Lên sóng (Tuần 1)

Câu hỏi: "App có chạy ổn định trên server thật cho người lạ không?"

- Mua VPS + domain → docker compose prod → bật TLS. Điền .env.prod (JWT, GROQ, S3, SMTP).

- Nộp hồ sơ VNPay merchant NGAY (song song, duyệt 3–7 ngày). Bật Sentry/Plausible/UptimeRobot.

- Test e2e đủ luồng: đăng ký → onboarding → tạo meal/workout → challenge → mua credit → forgot password → admin.

## Giai đoạn 1 — 10 khách đầu tiên (Tuần 2–4)

Câu hỏi: "Người lạ có thấy đủ giá trị để TRẢ TIỀN không?"

- Quay video demo 90 giây. Liên hệ 20–30 người quen → mời dùng + xin feedback 1-1.

- Close 5–10 khách trả tiền đầu (chưa cần VNPay — nhận chuyển khoản tay, cấp gói thủ công).

- Thu testimonial + screenshot kết quả thật. Theo dõi 3 số/tuần bằng SQL (signup theo nguồn, free→paid, giao dịch).

## Giai đoạn 2 — Tìm kênh (Tháng 2)

Câu hỏi: "Kênh nào ra khách với chi phí ~0 và lặp lại được?"

- Test song song: TikTok demo, nhóm FB gym/giảm cân, micro-KOL gym (hoa hồng). Bật VNPay production.

- Tối ưu landing theo conversion. Đo CAC / conversion / churn theo kênh.

## Giai đoạn 3 — Nhân rộng + B2B (Tháng 3)

Câu hỏi: "Đổ thêm công vào kênh thắng có ra tiền tuyến tính không? B2B có mở khóa doanh thu lớn không?"

- Nhân đôi kênh thắng. Pilot B2B gym/PT (2–3M/tháng). Cân nhắc tier Coaching (299–499k) có người thật check-in.

# 7. Mô hình tài chính & định giá

## 7.1 Sự thật về mục tiêu 100 triệu / 90 ngày

B2C thuần (PRO 99k): 100tr ÷ 99k ≈ 1.010 thuê bao. Với conversion 3–5% cần 20.000–34.000 lượt đăng ký trong 90 ngày → không khả thi khi khởi đầu nguội, một người, không ngân sách ads.

B2B (gym 2–3M/tháng): 100tr ≈ 35–50 gym-tháng → 15–20 gym ký trong quý. Khó nhưng khả thi nếu dồn lực bán B2B.

| Kịch bản 90 ngày | B2C trả tiền | Gym pilot | Doanh thu | Giá trị thật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thận trọng | 30–50 | 0–1 | 5–10 triệu | Validate funnel |
| Cơ sở | 80–150 | 2–3 | 12–25 triệu | Tìm 1 kênh + tín hiệu PMF |
| Lạc quan | 200+ | 4–5 | 30–50 triệu | Kênh lặp lại được |

Khuyến nghị: Reframe 100 triệu thành mục tiêu 6 tháng (chủ yếu qua B2B + coaching). 90 ngày đầu tính điểm bằng CÔNG THỨC học được + 50–150 khách + 2–3 gym, không phải doanh số.

## 7.2 Cấu trúc giá đề xuất

| Gói | Giá | Đối tượng | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 0đ (25 credit) | Acquisition | Phễu |
| Plus | 79k/tháng | Cá nhân thường | Volume |
| Pro | 99k/tháng · 790k/năm | Power user | Lõi doanh thu B2C |
| Coaching | 299–499k/tháng | Người cần kèm sát | Mật độ doanh thu |
| Gym/Studio | 2–3M/tháng | B2B | Đường đến 100M |

Vấn đề giá hiện tại: PRO 99k vô hạn chỉ gấp 2x PLUS 49k → PLUS gần như vô nghĩa. Thiếu gói năm (khóa doanh thu, giảm churn) và tier doanh thu cao (99k khó đạt 100M).

# 8. Sổ rủi ro

| Rủi ro | K.năng | T.động | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Willingness-to-pay VN thấp | Cao | Cao | Validate sớm 10 khách; nghiêng B2B + coaching |
| Áp lực 100M/90 ngày → đốt ads vô ích | Cao | TB | Reframe mục tiêu học; cấm ads trước khi có funnel |
| Rủi ro pháp lý dinh dưỡng | TB | Cao | Disclaimer mọi nơi; KHÔNG tuyên bố y tế |
| Phụ thuộc Groq khi scale | TB | TB | Đã multi-provider + 7 fallback; cache plan |
| Một người làm → bottleneck | Cao | Cao | Tự động hóa onboarding; ưu tiên 1 kênh |
| VNPay duyệt chậm | TB | TB | Nhận chuyển khoản tay 10 khách đầu |
| Chưa deploy → mọi thứ kẹt | Đang xảy ra | Cao | GĐ0 tuần 1, dùng VPS + compose |

# 9. Khuyến nghị hành động (48 giờ tới)

- Mua VPS + domain, chạy docker-compose.prod.yml, bật TLS (nửa ngày).

- Nộp hồ sơ VNPay merchant ngay hôm nay (1 giờ).

- Gmail App Password + điền .env.prod + Sentry/Plausible domain.

- Test e2e đủ luồng trên production.

- Quay video demo 90 giây.

- Liệt kê 20 người để mời dùng + nhắn 10 người đầu.

Mọi thứ sau đó là lặp lại vòng: demo → feedback → close → testimonial → kênh. Code đã xong việc của nó. Trận đánh bây giờ là phân phối & niềm tin, không phải tính năng.

Tài liệu xây bằng cách đối chiếu trực tiếp 109 commit + lõi khoa học analyzer.py + resolver an toàn + nghiên cứu thị trường web. Các con số % là ước lượng có cơ sở để ra quyết định.